Phần 1 - Chu trình theo dõi

- Chu trình Feedback (Từ Sprint Review → Product Backlog):

[Sprint Review]PO ghi nhận thô[Danh sách Feedback (Trạng thái: Chưa làm rõ)]PO làm rõ với Stakeholder[Đã làm rõ]

PO đánh giá & liên kết[Product Backlog (Tạo PBI mới / Cập nhật PBI cũ)]

  - Người cập nhật chính: Product Owner (PO) chủ trì ghi nhận, làm rõ và đưa vào Product Backlog.

- Chu trình Improvement (Từ Sprint Retrospective → Kiểm tra ở Sprint sau):

[Sprint Retrospective]Scrum Team chốt hành động & gán người[Danh sách Improvement (Trạng thái: Mở)]

Người được gán thực hiện trong Sprint[Thu thập bằng chứng]Sprint Retrospective tiếp theo[Kiểm tra: Đã đạt (Đóng) / Chưa đạt (Giữ mở / Thay đổi)]

  - Người cập nhật chính: Scrum Master (SM) ghi nhận/điều phối; Người/nhóm được gán (Developers/SM) cập nhật bằng chứng và trạng thái thực tế

Phần 2 - Bảng theo dõi mẫu (Điền mẫu F-11-04 và IM-11-02 qua Sprint 11–13)

- Bảng theo dõi Góp ý (Feedback):

| Mã | Nguồn & Nội dung thô | Sprint ghi nhận | Trạng thái Sprint 11 | Trạng thái Sprint 12 | Trạng thái Sprint 13 | Liên kết PBI / Ghi chú | Người cập nhật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-11-04 | Trưởng nhóm CSKH: Chuyển người sớm hơn khi AI không chắc chắn | Sprint 11 | Ghi nhận thô (Chưa rõ ngưỡng) | Chờ làm rõ (Phát hiện trùng nội dung với F-13-05 từ CSKH ca tối) | Đã làm rõ ngưỡng tin cậy với CSKH → Chuyển thành PBI | PBI-59: Cấu hình ngưỡng tin cậy AI để chuyển CSKH | Product Owner |

- Bảng theo dõi Cải tiến (Improvement):

| Mã | Nội dung Cải tiến | Người theo dõi | Sprint 11 | Sprint 12 | Sprint 13 | Bằng chứng & Trạng thái | Người cập nhật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IM-11-02 | Cấp đủ quyền môi trường thử nghiệm từ Ngày 1 và chạy Integration Test khi PBI đầu tiên sẵn sàng. | Developers | Khởi tạo (Trạng thái: Mở). | Kiểm tra: Integration Test chạy Ngày 7 → Chưa đạt (Tiếp tục Mở). | Kiểm tra: Integration Test chạy Ngày 8 → Chưa đạt (Tiếp tục Mở). | Bằng chứng: Liên tục trễ hạn test qua 3 Sprint. Trạng thái: Mở (Cần xem xét lại tại Retro S14). | Developers & Scrum Master |

Phần 3 - Quy tắc xử lý & Tiêu chí đo lường

- Quy tắc cho 3 tình huống ở Mục 4:

  - Tình huống 1 (Mâu tưẫn Chủ cửa hàng vs CSKH): Feedback không tự động biến thành PBI hay cam kết. PO bắt buộc phải tổ chức trao đổi làm rõ ngưỡng rủi ro và đánh giá đánh đổi (trade-off) giữa “tốc độ tự động hóa” và “độ chính xác” trước khi quyết định đưa vào Product Backlog

  - Tình huống 2 (Góp ý lặp lại F-11-04/F-13-05 & Mã PBI kèm dấu hỏi F-12-07):

    - Góp ý lặp lại: PO thực hiện gom nhóm (merge) F-13-05 vào F-11-04 thành 1 chủ đề chung để làm rõ một lần

    - PBI kèm dấu hỏi: PO làm việc trực tiếp với Developers để xác nhận chắc chắn PBI-52 đã chứa yêu cầu này chưa. Tuyệt đối không tự gán liên kết khi chưa xác minh

  - Tình huống 3 (Báo cáo “Đã tiếp nhận” tràn lan & Đóng Improvement tự động):

    - Không sửa trạng thái để "báo cáo đẹp" (chỉ chuyển "Đã tiếp nhận/Đã làm rõ" khi thực sự đã được PO làm rõ)

    - Không tự động đóng Improvement chỉ vì trễ quá 1 Sprint. Mọi thay đổi trạng thái đóng/dừng phải căn cứ vào bằng chứng

- Áp dụng Tình huống 3 cho các mã cụ thể:

  - IM-11-02: Tuyệt đối không tự động đóng dù đã trễ 3 Sprint. Scrum Team giữ nguyên trạng thái Mở và đưa ra Retrospective Sprint 14 để phân tích nguyên nhân gốc rễ hoặc điều chỉnh/thay thế bằng một hành động khả thi hơn

  - IM-12-04: Bằng chứng cho thấy kênh thử nghiệm đã ngừng hoạt động. Scrum Team thống nhất cho phép dừng (Đóng) Improvement này vì lý do "không còn phù hợp thực tế", không phải đóng đại vì để lâu

  - IM-13-03: Bằng chứng cho thấy thời gian tái hiện lỗi đã giảm qua 2 phiên Pairing. Chuyển trạng thái sang Đã đạt (Đóng)

- Tiêu chí đo lường sự thay đổi thực chất sau 3 Sprint tới:

  - Tỷ lệ Improvement "Đã đạt" có bằng chứng kiểm tra được (Metrics-backed Closed Improvements) đạt ≥80%, và 0% Feedback ở trạng thái "Chờ làm rõ" tồn đọng quá 2 Sprint